2020．11月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和产品功能实现；

* 11.15前核心团队进行沟通，确定合作模式和分工并确定产品定位；
* 11.18前完成界面原型设计；
* 11.28前完成APP主要技术点研究；
* 11.30前确定APP页面的细化设计和分工；

2020．12月：产品的功能整合，APP页面实现，APP测试；

* 12.10前整合APP的功能，并且完成app的页面设计；
* 12.12前对APP功能进行测试；