项目章程

* **项目名称**

宠宝app

* **项目经理**

杨振贺

* **项目背景**

当今越来越多的人们开始养宠物，它们是人们的陪伴者，朋友，家人。而陪伴着人们的宠物也会生病，也会需要护理的呵护。但是在时间紧张的社会，人们无暇照护自己的宠物，人们无法搜索到合适的宠物店、宠物医院，人们也不能付出大量时间去陪同宠物前往宠物店、宠物医院。

* **项目目标**

建设并运营一个能够推荐宠物店，宠物医院，并且还可以为客户接送宠物的平台。为所有养宠人士，提供一个便捷的爱宠体验。

* **项目范围**
  + 医院功能：查询宠物店、宠物医院地址和详细信息；
  + 宠物接送：宠物接送服务查询及浏览、下单、结账、评价；
  + 论坛功能：宠物饲养推荐、分享养宠经验，个人中心；
  + 管理员功能：发帖审核、广告管理、宠物账单信息管理、宠物接送安排；
* **进度**

2020．11月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和产品功能实现；

* 11.15前核心团队进行沟通，确定合作模式和分工并确定产品定位；
* 11.18前完成界面原型设计；
* 11.28前完成APP主要技术点研究；
* 11.30前确定APP页面的细化设计和分工；

2020．12月：产品的功能整合，APP页面实现，APP测试；

* 12.10前整合APP的功能，并且完成app的页面设计；
* 12.12前对APP功能进行测试；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：产品愿景和商业机会、用户分析、项目章程、里程碑进度计划、技术分析、风险分析、产品构思、核心团队说明、干系人登记人册、资源需求估计；
* **签字**